Cuadro Comparativo Scrum Y Kanban

|  | SCRUM | KANBAN |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué es? | Scrum es un framework de trabajo, no es una metodología, ya que un framework es un marco de trabajo que te da unas pautas, pero no te obliga a seguirlas al pie de la letra, permite a los equipos de trabajo organizarse y autogestionarse para alcanzar un objetivo común a través de métodos de trabajo. | Kanban nace del tps (Toyota production system) o básicamente el sistema de producción que Toyota estableció, Kanban es un método visual que nos permite gestionar y dirigir la creación de productos a través de un conjunto de pasos con las tarjetas y de esta forma podemos dirigir la creación de estos productos desde el requisito hasta tener un entregable. |
| Roles | Product owner: es el contacto entre el equipo que desarrolla el proyecto y los tomadores de decisiones (cliente interno), el producto owner debe de tener la capacidad de priorizar las tareas con el equipo que desarrolla un proyecto para que se entregue algo funcional Scrum máster: facilita el trabajo según las guías de scrum, se encarga de dirigir las reuniones de scrum para ver cómo va el equipo Development team: es el equipo de desarrolladores que se encargan de la realización del proyecto y de recibir las indicaciones y las ayudas del producto owner y del scrum master, estos al ser los desarrolladores deben de adaptarse a los cambios que genera trabajar con el framework scrum Roles que no están dentro del framework scrum pero que tienen algo que ver Customers: son los que definen que debería tener la organización estos son los que toman las decisiones de realización del proyecto Users: es decir la persona que utiliza el producto | En Kanban, no hay roles fijos como en otras metodologías ágiles. En lugar de ello, los equipos Kanban se autoorganizan y colaboran para optimizar el flujo de trabajo, asumiendo las responsabilidades que mejor se adapten a la situación. Sin embargo, algunos roles comunes o responsabilidades que suelen aparecer en un equipo Kanban son: Service delivery mánager: es el responsable de asegurar un flujo de trabajo fluido, identificar cuellos de botella y facilitar la mejora continua Service request manager:es encarga de gestionar la demanda y los requisitos dentro del sistema Kanban manteniendo la transparencia de la priorización del trabajo Líder: aunque no es un rol especifico, la figura del líder o gerente de equipo es crucial para asegurar la alineación con los objetivos estratégicos, la comunicación con las partes interesadas y la motivación del equipo Estos roles no son estrictos y puedes ser desempeñados por diferentes miembros del equipo según las necesidades |
| ¿Cómo usarlo? | El equipo de desarrollo es autosuficiente y ellos deciden que hacer, hay una lista de tareas llamada backlog. Backlog: es el conjunto de todos los requerimientos que debe tener el producto desarrollado, como es algo grande debe de dividirse en historias de usuario, las historias de usuario son las funcionalidades y dentro de estas están todas las tareas Sprint: aquí es donde se divide el trabajo quiere decir las tareas, por esto es que se puede conseguir entregar el trabajo rápido y algo funcional por eso el sprint es algo muy necesario en el scrum, los tiempos del sprint los define el scrum máster | Los directores de proyectos utilizan Kanban justamente para representar el flujo de las actividades a través de los procesos de proyecto, en primer lugar, se necesita establecer el área del trabajo con un titulo y en unas columnas en las cuales se registrará las historias de usuario o las tarjetas con requisitos, las columnas más ocupadas son backlog, análisis, desarrollo, pruebas y completo el objetivo es ver como fluye el trabajo desde el backlog hasta el completo, crear una tarjeta para cada columna es algo que se debe de hacer y estas deben de contener el tiempo estimado, las personas que serás responsables de desarrollar el requisito que esta en la tarjeta y la descripción de cada requisito, determinar el wip(work in process) con esto podemos definir los limites para el flujo de trabajo en cada columna, no definir estos límites puede hacer una sobrecarga de trabajo |
| ¿Requiere de Reuniones Frecuentes? | Si, el scrum requiere de reuniones frecuentes en las que se analiza la planificación, se hacen revisiones y retrospectiva del proyecto | No, el Kanban no requiere de reuniones frecuentes o formales, pero no es algo que no se pueda usar en algunos casos |
| ¿Ventajas? | Las ventajas del scrum dan un enfoque mayor a la comunicación del equipo y de la mejora continua, estas son: Organización estructurada: define roles, reuniones y tiempos fijos por cada sprint, lo que da claridad al proyecto Mejora continua: con las retrospectivas al final de cada sprint, el equipo tiene la ventaja de reflexionar y mejorar algunos procesos Entregas frecuentes: permite entregar productos funcionales regularmente gracias a los sprints Mayor enfoque: el equipo se concentra en un conjunto de tareas por sprint Transparencia: las reuniones diarias(daily) permiten estar al tanto del progreso de cada sprint y de problemas que se estén dando | Las ventajas del kanban se enfocan en la libertad del equipo de trabajo y de la flexibilidad del manejo del proyecto, estas son: Gran flexibilidad: se puede agregar quitar tareas en cualquier momento Visualización clara: el tablero kanban hace evidente el estado de cada tarea, tarjeta y proceso Fácil de implementar: no requiere roles ni reuniones específicas para comenzar el trabajo Control de carga de trabajo: los limites wip evitan la sobrecarga de trabajo del equipo Mejora continua: permite ajustar el flujo continuo según se va trabajando |
| ¿Desventajas? | Las desventajas del scrum dan un enfoque a la carga de trabajo y a la imposibilidad de cambios, estas son: Poca flexibilidad: no se deben hacer cambios una vez comienza un sprint Compromiso alto del equipo: todos deben participar activamente en las reuniones Puede ser un trabajo rígido: no todos los proyectos se adaptan bien a altas sobrecargas de trabajo Sobrecarga de reuniones: si no se gestiona bien puede consumir mucho tiempo Dependencia de roles: requiere que todos los roles estén bien definidos y asumidos por cada miembro | Las desventajas del kanban dan un enfoque a la dependencia de la misma metodología, estas son: Falta de estructura formal: puede resultar si el usuario no tiene un buen manejo de su trabajo autónomo Difícil análisis del progreso sin tener análisis claros: no tiene puntos de referencia como los sprints No apto para todos los equipos: requiere un equipo autónomo y con experiencia No hay entregas fijas: ya que se manejas fechas estimadas puede ser un problema si el cliente espera resultados en fechas especificas Menor previsibilidad: al no trabajar por bloques de tiempo es difícil definir el tiempo estimado |