# Documentación de la Gestión del Proyecto “Ruta Inteligente”

# Proyecto de Grado de Daniel

# Dueño Intelectual: Daniel

# Scrum máster: Samuel Salazar Alzate

# Enfoque del proyecto: Solución Tecnológica para Problemáticas de la Ciudad de Medellín

# Instructor: Abdul Areiza

# Medellín, Colombia

# Sena

# 17/06/2025

# Contexto

Este proyecto tiene como objetivo implementar una solución tecnológica a la ciudad de Medellín, teniendo en cuenta los factores claves para la realización del proyecto como lo es el tiempo, el costo, la comodidad del usuario y su seguridad, ya que este es un proyecto grande que trata sobre darle una solución a una ciudad el estudiante decidió implementar la metodología ágil scrum para garantizar una eficiente realización del proyecto con entregas rápidas y que definan las fases del proyecto

# Planteamiento de problemas y de las necesidades del usuario

Según los problemas a los que le tiene que dar solución el estudiante, lo primero que debería de hacer es organizar los problemas según su nivel de complejidad, esto tendrá un beneficio mayor a la ciudad ya que dará muchas soluciones a los ciudadanos y a el ambiente de la ciudad para que se vuelva un lugar en el cual se pueda tener la tranquilidad de tener un día tranquilo en las calles o en cualquier otro lugar, esto se puede empezar dando inicio a la metodología scrum en el proyecto, empezando por clasificar los problemas en un orden para garantizar su solución y su perfecta ejecución

# Objetivos

# Objetivo general

Creación de un sistema tecnológico que solucione las necesidades del usuario, que estará principalmente enfocado en darle solución a el tiempo, el costo, la comodidad del usuario y su seguridad, pero también si el proyecto tiene un impacto se le implementara un sistema que identifique posibles problemas que empiecen a ocurrir para que de esta forma se le pueda dar una solución rápida, ágil y temprana

# Procesos del scrum

# Roles:

- Producto owner: el producto owner es quien se encargará de hablar con el cliente sobre cuales son las problemáticas y identificara las necesidades de este para dirigir al resto del equipo y darles las directrices necesarias para la creación del proyecto

- Scrum master: es quien llevara el manejo del scrum dirigiendo las fases del backlog y los sprints para que el proyecto sea ágil y y eficiente

- Development team: es el equipo que se encargara de la realización del proyecto y de recibir las indicaciones y las ayudas del líder y del scrum master para adaptarse a los cambios que genere el scrum

- QA: es la persona que se encarga de verificar y validar que el sistema tenga un buen rendimiento y de que cumpla con lo que pide el cliente para que no se entreguen sprints con mala calidad

- Usuarios: es a quien principalmente va dirigido el proyecto

- Cliente: es quien da las indicaciones de cómo quiere que sea el sistema que de las soluciones a las problemáticas, estará al pendiente de cada sprint ya que el líder le estará indicando cada una de las fases por las que pasa el proyecto

Backlog: Con el backlog se le permitirá saber cuales son los requerimientos que se necesitan para la solución de los problemas por los que pasa la ciudad, ya que son bastantes requerimientos los que se necesitan para la solución, esto se divide en historias de usuario según los requerimientos que se basan en las necesidades del usuario y las soluciones a cada problema, algunos de estos son:

- Teniendo en cuenta el tiempo este puede tener varios enfoques ya sea en proyectos de la ciudad que requieran tener definido el tiempo de su realización y de su ejecución lo que permite que los ciudadanos estén enterados de cuál es el propósito del proyecto y del tiempo en el que se construirá este, de tener algún percance el sistema también le notificara a toda la ciudad.

- Otro problema que necesita una solución es el costo de las cosas que maneja la ciudad de Medellín, esta es una de las principales bases de la ciudad para dar comienzo a nuevos proyectos que se vayan a realizar con el propósito de mejorar el ambiente de la misma, por esto se necesita darle una solución que sea eficaz y que garantice  una solución a los problemas financieros por los que pueda estar pasando la ciudad, para esto se necesita la implementación de un sistema que identifique y priorice las cosas que necesita la ciudad según sus costos y de la capacidad monetaria que tenga la ciudad, por lo mismo es necesario que la ciudad tenga un buen control sobre  sus finanzas para que el sistema tenga un buen funcionamiento y cumpla con su propósito, ya que si la ciudad no tiene un control el sistema solo identificara los problemas financieros por los que pasa la ciudad y la parte de priorización será un caos ya que no se estaría manejando un control de proyectos y de necesidades urgentes de la ciudad.

- La comodidad del ciudadano en el lugar en el que vive es realmente importante y esto también lo puede solucionar el sistema tecnológico que estará creando el estudiante Daniel, ya que le implementara un sistema que recomiende los mejores lugares de la ciudad, restaurantes, parques, puntos de convivencia, eventos, oportunidades para menores ,jóvenes y mayores de edad en varios ámbitos, por ese lado seria mas enfocado en la comodidad y como la ciudad puede acoger a sus ciudadanos aun mas y darles mas confianza de conocer su ciudad de punta a punta, por otro lado esta parte del sistema se implementaría en las cámaras de seguridad de la ciudad alertando a funcionarios públicos  al instante sobre problemas que ocurran en la ciudad ya sea por accidentes, robos, desastres naturales, etc.

- Por ultimo la seguridad del usuario es algo realmente importantes y con el sistema tecnológico se implementara un sistema que permitirá saber datos de los ciudadanos y que al momento de que tengan un cambio en sus datos en algún lugar, el sistema automáticamente las actualice para que el ciudadano este siempre en el sistema, el sistema también ayudara al ciudadano a conseguir algún trabajo en caso de que lo necesite, los datos que se manejaran en el sistema serán, identificación, eps, hoja de vida. etc.

Historias de usuario

Las historias de usuario constaran de 5 cada una con una prioridad alta, media o baja.

HU1: como ciudadano, quiero acceder a información en tiempo real sobre el trafico real sobre el trafico para tomar mejores decisiones de movilidad y noticias sobre posibles desastres naturales para estar preparado(alta).

HU2: como usuario, quiero que la aplicación me sugiera rutas económicas y rápidas en Medellín para tener un buen manejo de mi dinero al momento de comprar algún artículo, comida, bancos que ofrezcan buenos créditos o servicios, etc.(alta).

HU3: como visitante, quiero conocer los puntos de interés cercanos según mi ubicación ya sea puntos de convivencia, centros comerciales, parques, canchas, etc.(media).

HU4: como administrador, quiero gestionar el contenido de la app desde un panel web que me permita ver como está funcionando la página y que tenga un buen rendimiento y seguridad para que los datos de cada usuario estén seguros y que la página no colapse por temas de rendimiento(media).

HU5: como usuario, quiero recibir notificaciones sobre cambios de rutas o cierres viales, como está el clima y eventos especiales de la ciudad(baja).

# Planificación de sprints

# Sprint planning:

Objetivos: planificar que funcionalidades se desarrollaran durante el sprint.

# Acciones:

- El producto owner presentara el backlog al equipo.

- El equipo selecciona las historias de usuario con mayor prioridad que puedan.

- Desarrollarse en el tiempo escogido.

- Se estiman los tiempos y se definen tareas técnicas para cada sprint.

Resultados: Se genera el sprint backlog, que es el conjunto de tareas que el equipo se compromete a completar por ese sprint.

# Daily Scrum:

Objetivos: sincronizar al equipo, identificar obstáculos y asegurar que todos estén alineados.

Características:se realiza todos los días, durara máximo 15 minutos, las preguntas que se harán o los temas que se llevaran a cabo serán de acuerdo con el sprint en proceso o terminado.

Beneficio: mejora la comunicación y permite adaptarse rápidamente.

# Desarrollo del sprint:

# Acciones:

- El equipo trabaja en las tareas seleccionadas.

- Se hace integración continua y pruebas.

- Se documenta el progreso.

Herramientas Utilizadas: visual studio code, github (para que el equipo tenga conocimiento de cómo va el proyecto y de cómo se ve con la parte de cada miembro).

# Sprint Review:

Objetivo: presentar al producto owner y al scrum master lo que se logró en el sprint.

# Acciones:

- Se demuestra el producto funcionando.

- Se recibe retroalimentación.

- Se evalúa si se cumplieron los criterios de aceptación de las historias de usuario.

Resultados: validación del trabajo y posibles ajustes al producto backlog.

# Sprint Retrospective:

Objetivo: mejorar el proceso para futuros sprints.

# Acciones:

- Se analiza que salió bien, que se puede mejorar y que debe continuar.

- Se acuerdan acciones concretas de mejora.

Ejemplo: en el sprint 1 se identifica que la integración del mapa en tiempo real fue mas lenta de lo previsto, en el sprint 2 se planificara mas tiempo para la integración de APIs.

# Incremento del producto:

Esto es el resultado final del sprint, una versión funcional del sistema que incluye nuevas funcionalidades que cumplen con los requisitos de calidad.

Cada sprint debe producir un incremento del producto potencialmente entregable.

# Sprints

Duración Total Estimada:10 Semanas

Cada sprint tendrá una duración de 2 semanas, lo que da un total de 5 sprints para dar finalizado al proyecto y ponerlo en funcionamiento.

# Sprint 1(diseño y base técnica):

Objetivos: establecer el diseño y la base técnica del proyecto.

# Actividades:

- Instalación del entorno de desarrollo.

- Diseño de la arquitectura de la solución.

- Creación de wireframes(pantallas principales).

- Integración inicial del sistema de solución de manejo de costos de la ciudad.

- configuración de repositorio y control de versiones.

Entregable: prototipo navegable sobre la solución hecha en este sprint (sin funcionalidad completa).

# Sprint 2(funcionalidades mínimas (mvp)):

Objetivo: desarrollar un producto mínimo viable usable por un usuario real para recibir sus criticas y hacer una retroalimentación en caso de errores identificados.

# Actividades:

- Integración de mapas

- Geolocalización del usuario en tiempo real.

- Consulta del tráfico en tiempo real.

- Visualización de rutas sugeridas.

- Aviso de desastres naturales.

- Aviso de accidentes en carretera.

Entregable: app básica funcional con funcionalidades del sprint pasado y con el mapa, aviso de tráfico, rutas sugeridas, aviso de desastres naturales y accidentes en carretera.

# Sprint 3(interacción y contenido dinámico):

Objetivo: mejorar la interacción y enriquecer el contenido de la aplicación.

# Actividades:

- Sugerencia de rutas económicas como lo son bancos que ofrezcan servicios rentables para cada cliente.

- Información sobre puntos de interés cercanos.

- Notificación sobre eventos, carreras deportivas, etc.

Entregable: app con funciones anteriormente implementadas y con las nuevas que son basadas en la cultura de la ciudad como eventos en tiempo real.

# Sprint 4(panel administrativo y seguridad):

Objetivo: implementar la administración del contenido y la seguridad del sistema para cada cliente.

# Actividades:

- Creación de panel web para los administradores del sistema que monitorean el rendimiento de la app.

- Gestión de usuarios, autenticación básica, actualización de datos automática.

- Revisión de permisos de cada administrador y sus roles.

Entregable: sistema funcional para usuarios y administradores.

# Sprint 5(pruebas finales y documentación)

Objetivo: realizar pruebas, ajustes finales y documentar todo el proyecto.

# Actividades:

- Pruebas funcionales y de usuario.

- Corrección de errores. (bugs)

- Optimización del rendimiento.

- Redacción del informe técnico.

- Preparación para la entrega y presentación del proyecto

Entregable: versión final estable del proyecto, lista para evaluación y entrega

# Resultados esperados

- Aplicación funcional con geolocalización, rutas y tráfico en tiempo real.

- Sistema modular y escalable desarrollado con scrum.

- Producto mínimo viable valido por usuarios.

- Panel web para administración de contenido.

- Documentación técnica completa.

- Fortalecimiento de habilidades técnicas y de gestión del creador del proyecto

# Conclusiones

La implementación del proyecto utilizando la metodología scrum permitió desarrollar una solución tecnológica eficaz, adaptada a las necesidades de solución de costos, seguridad de los ciudadanos y su comodidad y confianza hacia la ciudad, tiempo de manejo de proyectos de la ciudad de Medellín, el enfoque ágil facilito la entrega del proyecto con una buena eficacia en el mismo que dio buenos resultados y buenas éticas a la ciudad, Daniel aplico con éxito los conocimientos técnicos y de gestión dejando una base solida para futuras mejoras o implementación real

# Referencias

Google